TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
THỰC TẬP ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH

Tên đề tài: : Cài đặt cấu trúc dữ liệu cây nhị phân tìm kiếm với dữ liệu số nguyên, mô phỏng thao tác thêm, xóa và tìm kiếm khóa x trên giao diện đồ họa

Giảng viên hướng dẫn: Lê Minh Tự

Thời gian thực hiện: Từ ngày 3/11/2025 đến 28/12/2025

Sinh viên thực hiện: Trần Duy Luận

Mã số sinh viên: 110123130 - Mã lớp: DA23TTC.

Nội dung đề tài:

- Cài đặt cấu trúc dữ liệu Cây nhị phân tìm kiếm (Binary Search Tree – BST) bằng ngôn ngữ C.
- Mô phỏng trực quan các thao tác thêm, xóa và tìm kiếm khóa x trên giao diện đồ họa.
- Hiển thị quá trình thao tác bằng giao diện đồ họa (Win32 API).

Kế hoạch thực hiện

| Tuần | Thời gian | Nội dung công việc |
| --- | --- | --- |
| 1 | 03/11/2025 - 09/11/2025 | - Tìm hiểu lý thuyết về cây nhị phân và BST. - Thu thập tài liệu, xác định yêu cầu mô phỏng. |
| 2 | 10/11/2025 – 16/11/2025 | - Thiết kế cấu trúc dữ liệu Node và mô hình BST trong C. - Viết sơ đồ thuật toán và thiết kế giao diện trong C. |
| 3 | 17/11/2025 – 23/11/2025 | - Cài đặt hàm create_node(), insert_node(). - Kiểm thử thêm phần tử và hiển thị cây đồ họa. |
| 4 | 24/11/2025 – 30/11/2025 | - Cài đặt find_min(), delete_node(). - Mô phỏng thao tác xóa và kiểm tra logic xóa nút. |
| 5 | 1/12/2025 – 7/12/2025 | - Cài đặt search_node(). - Mô phỏng tìm kiếm và hiển thị kết quả trên giao diện. |
| 6 | 8/12/2025 – 14/12/2025 | - Hoàn thiện giao diện đồ họa. - Thêm nút lệnh (Thêm – Xóa – Tìm kiếm). |
| 7 | 15/12/2025 - 22/12/2025 | - Kiểm thử toàn bộ chương trình, tối ưu mã, - Viết tài liệu hướng dẫn. |
| 8 | 23/12/2025 –28/12/2025 | - Viết báo cáo, chụp hình minh họa, tạo slide thuyết trình, tổng kết kết quả. |

| Xác nhận của GVHD | Ngày......tháng......năm 2025 Sinh viên thực hiện |
| --- | --- |